  聚焦消防安全 启动改造项目

盂县光荣老年公寓属民办养老服务机构，主要收住农村特困供养人员。鉴于该机构消防设施不完善问题，县民政局积极争取上级资金，组织实施养老机构消防设施改造工程。

通过前期设计优化，细化项目实施方案，积极组织项目招标。8月4日完成了施工单位招标，8月10日签订施工合同，目前进入施工阶段。为加快项目建设，约定将在2026年9月底完成改造，完善该机构消防设施，消除安全隐患，提高应急自救能力。
盂县民政局
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