  








盂发改发〔2026〕112号


盂县发展和改革局
关于对《盂县逸夫实验小学运动场改造项目可行性研究报告（代项目建议书）》的批复

项目编码：2608-140322-89-01-462063

盂县逸夫实验小学：
你单位呈报的《盂县逸夫实验小学运动场改造项目可行性研究报告》及相关材料已收悉，为改善逸夫实验小学学生体育运动环境，促进学生身心健康全面发展、消除校园安全隐患改善办学条件，优化校园文化氛围，提升学校教育教学质量。根据盂县人民政府2026年第5批预审会和第110次常务会议通过，经我局审查并结合专家评审意见，经研究，原则同意该项目建设。现将该项目可行性研究报告批复如下：       
1、 项目名称：盂县逸夫实验小学运动场改造项目。
二、建设地址：盂县逸夫实验小学。
三、项目投资及资金来源：项目建设总投资 191.73 万元。其中：工程费用156.85万元，工程建设其他费用 20.68 万元，预备费用 14.20 万元。资金来源：2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。
四、建设规模及内容： 主要建设内容包括：拆除院面 1445㎡、拆除排水沟161m、绿地 619 ㎡、拆除篮球架 6 处、树木 26 棵、旗台14㎡、混凝土路面128㎡、栏杆226m、植草砖花池25㎡；运动场地沥青硬化8631m³、硅PU篮球场558㎡、扩建主席台17㎡、主席台栏杆17m、旗台21.8㎡、新建排水沟174m、新建移动式篮球架6套、照明灯具10套、花岗岩条石226m及划线工程。
五、建设期限：6个月
六、如需对本工程可行性研究报告批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按有关规定办理。
七、请严格按照我局核准的招标方案组织实施。项目建设单位（招标人）应当通过各级公共资源交易平台或各电子招标投标交易平台（系统）发布招标计划，并同步推送至山西省招标投标公共服务平台和山西省公共资源交易平台。依法必须进行招标的工程建设项目要全部发布招标计划。
八、你单位应当按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，将严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。
九、项目开工前，项目单位要依法依规取得相关报批手续，主要包括建设用地批复、环评、文物选址、文评、水保、取水许可、泉域水资源影响评价、社会稳定性评价、招标投标、工程规划、施工许可等与项目性质有关的事项。
十、按照《政府投资条例》（国务院令第712号）规定，你单位应抓紧编制项目初步设计，并报我局批复。同时，应通过山西省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息等。
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附件：盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
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盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
                                                                核准号：2026-018
	项目名称
	盂县逸夫实验小学运动场改造项目
	建设单位
	盂县逸夫实验小学

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	委托招标
	自行招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	设计
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核准

	建安工程
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核准

	监理
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核准

	设备
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	重要材料
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	招标公告以及公示信息发布媒介
	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）

	
  核准意见：
 一、该项目属于使用国有资金投资的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。
     二、该项目的设计、建安工程、监理、单项合同金额未达到强制招标的规模标准，同意其不采用招标方式。






盂县发展和改革局





