  








盂发改发〔2026〕123号

盂县发展和改革局
关于对《盂县第五实验幼儿园修建消防系统项目可行性研究报告（代初步设计）》
的批复                                   
 项目编码：2609-140322-89-02-725230  

盂县第五实验幼儿园：
你单位呈报的《盂县第五实验幼儿园修建消防系统项目可行性研究报告（代初步设计）》及相关材料已收悉，为切实消除盂县第五实验幼儿园存在的消防安全隐患，补齐校园消防安全短板，提升火灾防控和应急处置能力，保障在园幼儿和教师们的生命安全，推动学前教育优质普惠发展。根据盂县人民政府2026年第2批预审会和第104次常务会议通过，经我局审查并结合专家评审意见，经研究，原则同意该项目建设。现将该项目可行性研究报告批复如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1、 项目名称：盂县第五实验幼儿园修建消防系统项目
二、建设地址：盂县水神山北路第五实验小学院内
三、项目投资及资金来源：项目建设总投资110.34万元。其中：工程费用90.42万元，工程建设其他费用14.67 万元，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                预备费用5.25万元。资金来源：2025年支持学前教育发展资金（阳财文〔2025〕10号）。
四、建设规模及内容：改造地上三层幼教楼（励耘楼，建筑面积1866.60平方米）的消防系统，同时涵盖建筑修缮工程、装饰装修工程、安装工程、新建泵房、配套消防水池及其安装工程，以及电力电缆等室外配套工程。
五、建设期限：9个月
六、如需对本工程可行性研究报告批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按有关规定办理。
七、请严格按照我局核准的招标方案组织实施。项目建设单位（招标人）应当通过各级公共资源交易平台或各电子招标投标交易平台（系统）发布招标计划，并同步推送至山西省招标投标公共服务平台和山西省公共资源交易平台。依法必须进行招标的工程建设项目要全部发布招标计划。
八、你单位应当按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，将严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。
九、项目开工前，项目单位要依法依规取得相关报批手续，主要包括建设用地批复、环评、文物选址、文评、水保、取水许可、泉域水资源影响评价、社会稳定性评价、招标投标、工程规划、施工许可等与项目性质有关的事项。
十、按照《山西省发展和改革委员会政府投资项目初步设计审批管理办法》规定，该项目总投资在600万元以下，可行性研究报告已达到初步设计深度，不再另行报批初步设计报告。建设单位应通过山西省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息等。
专此批复 

附件：盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
                       



盂县发展和改革局
                             2026年9月2日
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盂县发展和改革局              2026年9月2日印发
盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
                                                                核准号：2026-021
	项目名称
	盂县第五实验幼儿园修建
消防系统项目
	建设单位
	盂县第五实验幼儿园

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	委托招标
	自行招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核准

	设计
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核准

	建安工程
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核准

	监理
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核准

	设备
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	重要材料
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	招标公告以及公示信息发布媒介
	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）

	
  核准意见：
 一、该项目属于使用国有资金投资的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。
     二、该项目的设计、建安工程、监理、单项合同金额未达到强制招标的规模标准，同意其不采用招标方式。
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