(A)

对盂县第十七届人大四次会议第121号建议的答复

梁俊宏代表：

您（们）提出的《关于仙人乡耕地保护防洪泄洪项目的议案》收悉，现答复如下：

您在议案中提到山北村排洪涵洞水毁修复30米、交口村河坝水毁修复护岸大坝100米、岭西岩河坝排洪涵洞水毁修复30米、里山南村至外山南村河坝水毁修复500米、庄只村河坝水毁修复100米、七里峪河坝水毁修复200米、东会里村河坝水毁修复100米、东庄头村护岸大坝水毁修复160米等8处水毁工程，已全部修复完成。

我局于2023年8月30日发文《盂县水利局关于下达2023年第二批中央水利救灾资金计划的通知》（盂水字〔2023〕126号）文件，下达中央水利救灾资金500万元用于水毁修复工程，您在议案中提到的这8处水毁修复工程也包含在内，已于2023年12月底前全部完工。这8处水毁修复工程共完成投资94万元，其中山北村投资10万元、交口村投资10万元、岭西岩村投资19万元、里山南村至外山南村投资10万元、庄只村投资10万元、七里峪村投资15万元、东会里村投资10万元、东庄头村投资10万元。修缮完成后会提高仙人乡各村防洪泄洪能力，减少了洪涝灾害对耕地的损失，保护了耕地资源，维护了农业生产的基本条件，促进了仙人乡农业可持续发展，提高农民工收入稳定性。

感谢你对水利工作的支持，希望你继续关注和支持水利工作。

盂县水利局

2024年8月12日