B

对盂县第十七届人大四次会议第9号建议的答复

李翠英代表：

您（们）提出的关于《关于加快推进西北外环土塔至古咀段建设进度的建议》的建议收悉，现答复如下：

省道双阳线盂县过境公路交口至西小坪改建工程（西北外环）是我省“十四五”交通建设重点项目，也是全县公路建设重点项目之一。该项目采用PPP模式建设。盂县地方公路养护中心代表政府方与中标社会资本方共同出资组建项目公司盂县双祥建设投资有限公司，其中政府方占股10%，社会资本方占股90%。项目建设主体为盂县双祥建设投资有限公司，施工单位分别为山西二建集团有限公司第四工程公司（2017年11月—2022年3月）、山西二建集团有限公司基础设施公司（2022年4月—至今）。

一、手续办理情况

目前用地报批现阶段已办理完成土地勘测定界报告、地质灾害危险性评估报告、社会稳定风险评估报告并完成备案、土地现状调查、征地安置补偿协议、已缴纳被征地农民基本养老保险补贴金并取得批复、已取得原有林地续展决定书和新增使用林草地审核同意书并缴纳林被恢复费。目前正在沟通解决项目土地利用计划指标、补充耕地指标问题，然后组卷上报。

二、工程进展情况

由于受土地手续办理的影响，在没有办理土地手续之前，不能大规模开工，目前没有大的进展。

三、存在的问题

项目土地利用计划指标、补充耕地指标问题解决较为困难，需要上级部门协调解决。

四、下一步推进措施

我局高度重视，进一步压实责任，促进工作落实，督促协调省二建集团筹措资金缴纳相关费用，组织强有力队伍，备足技术力量以及机械设备。协调国土等相关部门，协助办理土地手续组卷上报工作、确保项目尽快复工。我们也将在县委、县政府的坚强领导下，主动作为、对接推动、采取切实可取的措施，把这项惠及民生的实事办好，切实增强人民群众的幸福感、获得感。

感谢您一直以来对我们工作的关心、关注和支持，真诚欢迎您对我们今后的工作提出更好的意见建议。

盂县交通运输局

2024年7月26日