B

对盂县第十七届人大四次会议第107号建议的答复

王俊青代表：

您（们）提出的关于《关于加快推进国道239肖家汇至滴水崖段公路改建工程进度的建议》的建议收悉，现答复如下：

国道239肖家汇至滴水崖段公路改建工程，主线全长41.238公里，设计标准为双向四车道一级收费公路。该项目作为省级重点工程，自今年交由盂县实施以来，县委、县政府高度重视，主要领导部署，亲自协调，亲自推进，成立了由分管副县长为组长的推进工作专班，确定采用特许经营模式建设，盂县交通运输局作为项目实施机构，积极对接原建设单位阳泉公路分局承接推进前期工作。现已完成工可及线路省交通运输厅初审、土地预审、特许经营方案编制等工作，目前，县政府正在协调压覆煤炭资源相关事宜，下一步将积极主动与省交通运输厅、省发改委等相关厅局沟通对接，争取尽快立项，同步按照项目序时进度要求全力推进项目全过程咨询、社会资本方招标等项目前期工作，争取项目早日上马。

感谢您一直以来对我们工作的关心、关注和支持，真诚欢迎您对我们今后的工作提出更好的意见建议。

盂县交通运输局

2024年7月15日