（A）

对盂县第十七届人大五次会议第45号建议的答复

魏星代表：

您提出的《关于建设完善西烟镇东村农业产业园基础设施的建议》收悉，现答复如下：

首先，感谢您对西烟镇东村农业产业园基础设施建设工作的关心和支持。您就完善东村农业产业园基础设施提出的3条改造工程的建议很及时，对促进经济发展、推进集聚提升、优化资源配置、推动农业产业升级等方面有很重要的意义。

县委、县政府对学习践行“千万工程”经验，全面推进乡村振兴工作高度重视，按照县委、县政府的安排部署，我局根据阳泉市发展和改革委员会《关于申报“千万工程”示范项目2025年省级基本建设投资计划的通知》文件精神，对西烟镇东村投资建设“盂县西烟镇东村农业产业园基础设施建设项目”进行了申报，具体情况如下：

1. 项目概况

1、项目名称：盂县西烟镇东村农业产业园基础设施建设项目

2、建设地址：盂县西烟镇东村

3、概算投资及资金来源：项目建设概算总投资为1419.39万元，其中：工程建设费1216万元，工程建设其他费用123.05万元，预备费80.34万元，资金来源为：争取上级资金和县财政资金配套。

4、建设规模及内容：本项目建设内容包括道路工程、给水工程及增设两套箱变三部分。其中，拟建道路共14条，拟建道路总面积37731平方米；给水工程给水管道总长2980米；增设两套箱变，容量分别为200KVA和315KVA。

5、建设期限：12个月。

二、项目进展情况

1、盂县发展和改革局于2024年11月13日，对《盂县西烟镇东村农业产业园基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》进行了批复（盂发改发〔2024〕150号）。

2、盂县发展和改革局于2025年6月6日，对《盂县西烟镇东村农业产业园基础设施建设项目初步设计和概算》进行了批复（盂发改发〔2025〕63号）。

3、山西省发展和改革委员会于2025年3月19日，下发了《关于批复2025年“千万工程”示范项目资金申请报告并下达投资计划的通知》文件（晋发改农经发〔2025〕80号）。

4、项目工程量清单和招标控制价编制已完成，于7月完成招投标工作，目前已开始施工。

下一步，我局将坚决贯彻县委、县政府决策部署，会同有关部门，加大推进项目建设力度，确保项目的顺利实施和如期完成。

欢迎您提出更好的批评和建议。

盂县农业农村局

2025年8月30日