(B)

对盂县第十七届人大五次会议第55号建议的答复

尊敬吕宜斌代表：

您提出的关于《关于同步推进农村电网升级改造，保障电力 稳定安全供应的建议》的提案收悉，现答复如下：

国网盂县供电公司落实山西省电力公司“精益规划、精准储备、精准投资”工作要求，紧密结合城乡总体规划和控制性详细 规划，坚持以目标网架为导向，以提升供电可靠性为目标，加强 专业协同，统筹考虑客户需求和电网短板，采用“确定目标一理 清现状一明确需求一制定原则—分步推进”的工作思路，开展盂 县配电网规划储备及工程建设。

2024年盂县供电公司完成农配网工程19项，完成改造水车 湾等21个村，总投资7979万元，新建及改造10千伏线路103 公里，改造低压线路54公里，新建及改造变台39台/13320kVA。

2025年已下达12项配网工程，均为线路改造工程，新建及 改造10kV 线路147.9公里，总投资5978万元。目前正在施工中。

“十五五”期间我公司将继续加大项目储备及建设力度，重 点解决老旧设备、裸导线绝缘化、防山火、高跳闸、高报修等问 题，通过设备改造、应用高效节能设备，彻底

决老旧设备的安 全供电隐患，提高供电可靠性，为实现乡村振兴战略做出盂县公 司应有的力量。

希望您继续关注和支持盂县供电公司配网建设改造工作，欢迎你提出更好的批评和建议。

国网山西省电力有限公司盂县供电分公司

2 0 2 5 年 9 月 28日