(B)

对盂县第十七届人大五次会议第63号建议的答复

赵宝英代表：

您（们）提出的《关于路家村镇“十里一条街”基础设施进一步完善的建议》收悉，现答复如下：

路家村镇“十里一条街”是该镇核心区域，沿线确实有少部分村庄供水不稳定，供水保证率不高，影响了村民的生活质量和正常生产经营活动。

按照市政府第28次常务会议《关于推进全市农村供水高质量发展的实施方案》要求，我县编制完成了盂县农村供水高质量发展实施方案，按照推进城乡供水一体化、集中供水规模化、小型工程规范化、县域统管专业化管护的要求推进农村供水高质量发展。主要通过实施县城周边饮用水网扩容提质工程和农村小型引调水工程，全面提高农村供水保障水平。路家村镇“十里一条街”沿线村均已列入盂县县城及周边水网扩容提质工程建设范围，目前主管网已铺设完成。由于水源深井位于盂县裕光电厂占地范围，裕光电厂土地手续还未办理，深井配套设施无法建设，导致工程推进缓慢。

下一步，我们将积极协调有关单位加快相关手续办理，推进工程建设进度，争取早日实现供水，切实保障群众饮水安全。

感谢你对水利工作的支持，希望你继续关注和支持水利工作，欢迎你提出更好的批评和建议。

盂县水利局

2025年7月7日