对盂县第十七届人大五次会议

第97号建议的答复

曹耀代表：

您提出的《关于实现秀水镇全域自来水分户直销的议案》收悉，针对“秀水镇全域自来水管网铺设并分水到户”事宜，盂县将依托县城及周边村镇饮用水网扩容提质工程来解决。

盂县县城及周边村镇饮用水网扩容提质工程，作为“阳泉市龙华口调水工程”盂县段的核心配套项目，是保障县城及周边村镇群众生产生活用水需求的基础性、民生性工程。项目建成后，将有效解决7个乡镇185个村庄约16.25万群众的饮水问题，为盂县农村供水高质量发展筑牢坚实基础、营造良好环境。

该工程由盂县城镇供水有限公司代表政府，通过全资持股山西水工泰滹供水有限公司的方式，统筹推进工程建设与实施。

2025年，项目计划完成北下庄乡、孙家庄镇、苌池镇、南娄镇、秀水镇、路家村镇、牛村镇7个乡镇43个村管网铺设工程，届时，全县农村供水规模化率将提升至50%。截至目前，已有14个村开工建设，其中5个村已顺利完工。2026年，项目将持续推进7个乡镇88村庄的管网入户工程，同步完成全长约30公里的主线管道、全长约140 公里支线管道铺设任务，并对县城区14.55km输配水管网实施改造升级。

关于秀水镇全域自来水管网铺设及分水到户已纳入本项目建设规划。工程完工后，大横沟、西兰、东白水、东园、小横沟、东寨、中兰、泥河、南坪、南白水等10个村将实现稳定可靠的自来水供应，切实提升当地居民用水保障水平与生活品质。

盂县城镇供水有限公司

2025年6月24日