(B)

对盂县第十七届人大六次会议第1号建议的答复

尊敬的王珂、李强代表：

您（们）提出的《关于加快推进北下庄乡自来水工程的建议》已收悉，现答复如下：

北下庄乡受自然和地理条件制约，水资源贫乏，自古靠天雨解决人畜饮用水，传统的供水已不能满足农村群众日益增长的农村经济社会发展需求。2023年底,省委、省政府出台了《关于做好治水兴水大文章助推全省高质量发展的实施意见》、《做好治水兴水大文章助推全省高质量发展专项行动方案（2023-2027年）》。为进一步提升我县农村供水保障水平，2024年底县政府制定了《关于推进全县农村供水高质量发展的实施方案》，计划利用3年时间，集中实施一批农村供水高质量发展项目，基本实现农村供水专业化管理全覆盖，其中就包含了北下庄乡自来水入户工程。

北下庄乡自来水入户工程由两个工程组成，一是盂县县城及周边村镇饮用水管网扩容提质工程，可覆盖北下庄乡10个村，管网已铺设完毕，供水水源为龙华口调水工程，目前水厂正在建设当中，预计今年10月完工，年底实现供水。二是盂县农村小型引调水工程，可覆盖北下庄乡7个村，供水水源为北下庄乡抗旱应急水源工程，其中东、西麻河驿两村村内管网已铺设完毕，供水主管道还未完工，全部工程预计今年年底完工通水，彻底解决北下庄乡农村供水保障工作。

感谢您对水利工作的支持，希望您继续关注和支持农村饮水安全工作，欢迎您提出更好的批评和建议。

盂县水利局