- (B)

- 对盂县第十七届人大六次会议第27号建议的答复

- 安晶代表：

- 现就您提交的《关于改善农村三线拉设杂乱现象》提案作出答复，当前，我镇部分农村电力线、通信线、广播电视线（以下简称“三线”）拉设杂乱、线路私拉乱接、走线不规范等问题，对此，镇党委对此高度重视，立即召开专题会议研究部署，现将办理情况答复如下：

- 一、提高思想认识，全面摸排梳理底数

- 农村“三线”私拉乱接、纵横交错、线缆垂落等问题，既破坏乡村整体风貌，又存在漏电、线路短路等安全隐患，是和美乡村建设、人居环境提质的突出短板。结合您提出的建议，我镇迅速成立专项整治工作组，明确工作目标、职责分工与推进步骤。组织镇村干部、网格员联合各管线权属单位，对全镇各村组、道路沿线、农户房前屋后开展拉网式、全覆盖排查。重点排查废弃线缆、跨路飞线、杆线错乱、私搭乱接等问题，逐一标注位置、登记类型、明确责任主体，建立问题台账与整改清单，实行清单化管理、销号式整改。结合各村实际情况，分类制定整治方案，做到底数清、情况明、举措实，为集中整治打下坚实基础。

- 二、聚焦问题整改，扎实开展专项整治

- 按照“先重点、后全域，先整治、后规范”的思路，我镇联动各管线单位分步推进整治工作。针对村口、主干道、集中居住区等重点区域，优先实施集中改造，对缠绕、下垂、散乱的线缆统一梳理、捆扎固定、规整走线；对长期废弃、无使用价值的老旧线缆、断杆废线，全部清理拆除；对具备条件的区域，推行多线共杆、合并走线，减少杆线重复布设。对老旧村落、偏远村组历史遗留乱象，逐户逐项整改，在施工过程中严格落实安全作业要求，最大限度保障群众正常用电、通信和收视需求。同时现场纠正农户私拉乱接行为，现场讲解安全用电、规范布线相关知识。经过集中整治，全镇主要区域“空中蜘蛛网”问题得到有效改观，线路布设更加整齐规范，安全隐患大幅减少。

- 三、健全长效机制，巩固提升整治成效

- 为防止问题反弹回潮，我镇坚持整治与管护并重，着力构建常态化管理体系。一方面强化源头管控，严格管线新建、改造审批流程，按照统一标准规范架设，从源头杜绝新增杂乱现象；另一方面压实管护责任，建立镇、村、管线单位三方联动巡查机制，由村级开展日常巡查，及时发现、劝阻各类违规拉线行为。依托村广播、微信群、宣传栏等载体，常态化开展宣传引导，让群众认清“三线”杂乱的安全风险，自觉参与线路维护。

- 下一步，我镇将持续开展整治“回头看”，紧盯剩余难点点位攻坚整改，并结合乡村基础设施升级、村容村貌提升等工作，逐步推动线缆规整提质，持续优化乡村人居环境。

- 衷心感谢您对我镇乡村建设工作的关心、监督与支持。我镇将持续抓好“三线”规范管理工作，也恳请您多提宝贵意见，助力我镇各项工作再上新台阶。

- 盂县秀水镇人民政府