- (B)

- 对盂县第十七届人大六次会议第32号建议的答复

- 赵晋兵代表：

- 您提出的关于《关于南关大街拆迁户回迁安置问题建议》的提案收悉，现答复如下：

南关大街拆迁改造启动于2012年，当时由南关村村支两委、全体党员、村民代表会议通过，以南关村委会为主体组织开展的拆迁项目。2012年至2014年年底进行了小范围拆迁，2015年1月开始进行大面积拆迁，2017年12月基本结束。

项目资金方面，南关城中村改造项目最初由海洲房地产开发有限公司（法人王华芬）承建1#、3#楼两栋21层高楼，工程量折价1750万元，交由南关村村委会保证金、过渡费共计708万元（其中保证金550万元，过渡费145万元，其它费用13万元）。后由福建商人陈华永接手海洲房地产开发有限公司的1#、3#楼建设。

因南关村原党支部书记、村委会主任李富以及其他班子成员任职期间因违法犯罪被打击处理，该工程搁置，处于停工状态。南关村村民多年来因为拆迁项目停工一直处于信访状态。

为保障民生，维护社会稳定，县政府于2021年召开专门会议研究推进该项目。会议研究该项目由县国有资产投资有限公司承建推进，经县国有资产投资有限公司经多方招商考察和沟通。引进成美置业有限公司进场施工。成美置业有限公司进场后与前开发有限公司结清账务后继续施工，南关大街拆迁改造项目得以恢复建设。成美置业有限公司为招商引进企业，该公司为保障投资与产出平衡，与国投公司约定返还25.62%的面积用于安置拆迁户，其余楼盘为商业性住房。1#、2#、3#楼已留出用于安置的面积，8#用于安置拆迁户，待建设完成后统一安置。

该项目在2012-2017年的拆迁过程中，时任村干部为加快拆迁进度，存在缺少房屋勘测数据资料等问题。秀水镇南关村于2025年9月份组织完成了住宅类拆迁合同的核查登记工作，共核实房屋拆迁合同199份，其中：51份合同无实拆面积仅有应还面积；138份合同明确约定了实拆面积和应还面积；10份为问题合同不予认定，最终公示确定住宅类拆迁户（以家庭为单位）的实际名单107户（189份房屋拆迁合同）。

为推进秀水镇南关村旧村改造工作，妥善解决村民拆迁安置问题，同时盘活8#楼土地资源，促进区域经济发展，秀水镇南关村结合实际情况制定了切实可行的方案。

一是重新核定还迁比例。2025年12月，秀水镇、南关村会同县国有资产投资（集团）有限公司按照摸底核实情况重新核定还迁比例，参考县国有资产投资（集团）有限公司棚户区改造方案，拟定为1:1.25。

二是重新签订安置合同。计划在2026年底前，完成重新签订安置合同工作。重点是明确还迁比例、安置房交付标准，确保合同文本合法合规。同时，南关村将在8#楼主体工程完成前制定拆迁安置房分配方案。

三是协助盂县国有资产投资（集团）有限公司及投资商办理相关手续。申请县政府协调县自然资源局加快8#楼土地挂牌审批，推进办理项目有关手续。

下一步，我镇将积极协同上级部门，疏通工作堵点，力争早日推动南关大街拆迁安置工作取得实质性进展。

- 感谢您对南关大街拆迁工作的关心。

- 盂县秀水镇人民政府