（B）

**对政协盂县第十届委员会第五次会议第116号提案的答复**

王秀丽委员：

您提出的关于《关于加快太行一号旅游公路5G网络覆盖的建议》的提案收悉，现答复如下：

长期以来，中国移动通信集团山西有限公司盂县分公司（以下简称“公司”）高度重视，认真落实省委、省政府专项会议部署，积极按照省市通管局多次通报要求和市政府定期调度会议精神，将该项目作为年度重点任务全力推进。

公司深刻认识到实现太行一号旅游公路盂县段5G覆盖，对推动沿线文旅融合发展、保障交通安全、满足公众和游客通信需求具有重要意义。自2024年初起，公司按照省市政府相关部署，将该项目列为公司重点建设工程，成立了由公司主要领导负责的专项工作组，积极参加市政府调度会议，公司内多次召开部署协调会议，集中资源、克服困难，全力推进建设落实。

公司组织技术团队对旅游公路盂县段开展了多轮现场测试与优化，4/5G网络综合覆盖率提升至75%左右，但仍存在部分弱覆盖与信号盲区。针对覆盖不足路段，公司精准规划5G基站17个。截至目前，13个基站已完成设备安装与调测，并正式开通运行，有效改善了相应路段的网络质量。剩余4个基站因外电引入不具备条件，铁塔公司正在加紧进行基础设施（铁塔、机房等）施工。

下一步，公司将继续深入落实省市政府及通管局要求，积极协同铁塔公司，合力攻坚外电引入等建设难题，督促其加快剩余基站基础设施建设进度。公司将同步推进传输光缆布放和设备采购准备工作，待铁塔设施交付后，立即组织安装调试，力争最短时间内完成建设并开通运行。之后，还将对全路段进行新一轮网络优化测试，切实保障覆盖广度、深度与质量，为游客和沿线群众提供优质、高速、稳定的5G网络服务。

希望您继续关注和支持我们的工作。

盂县工信和科技局

2025年7月14日