（B）

对政协盂县第十届委员会第五次会议第96号提案的答复

- 付强委员：

您提出的关于《加快金秀路建设进度、缓解周边交通拥堵的建议》的提案收悉，现答复如下：

盂县康养路（金秀路）建设工程北起金龙西街，南至秀水西街；工程立项批准文号：盂发改发〔2023〕213号；项目总投资1180.84万元，资金来源为政府投资；道路全长约437.756米，红线宽度20米、18米，设计标准为城市次干路，设计车速30公里/小时。建设内容主要为道路工程、排水工程、照明工程、附属工程。目前，该项目已办理了建设项目用地预审与选址意见书核发、政府投资项目可行性研究报告审批及招标方案核准、节能审查、建设项目环境影响评价审批、建设工程文物保护和考古许可。

该工程因涉及占地问题（城中村土地），在办理工程土地相关手续过程中，由于盂县盂政函〔2019〕94号《盂县人民政府关于不再开展城中村土地确权情况报告》与人社局关于缴纳农村失地保险的相关规定不符，导致国有建设用地使用权划拨、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关手续无法办理，现正在与相关部门协调推进落实。

希望您继续关注和支持我中心工作，回复不当之处，请予谅解。

盂县住房和城乡建设管理局

2025年6月22日