盂县民政局乡镇敬老院

提质改造工程情况报告

自2026年盂县乡镇敬老院提升工程全面启动实施以来，县民政局党组高度重视项目建设工作，将敬老院提质改造作为优化乡镇养老服务、改善特困老人居住环境的重点民生工程抓实抓细。项目推进期间，局党组建立常态化督导机制，严格执行一周双调度工作制度，常态化不定期深入各施工点位召开现场工作推进会。

针对工程施工中的工艺标准、进度节点、安全隐患、手续规范等重点工作，主动牵头对接监理、设计、地勘、消防等相关责任单位，搭建高效沟通协作机制。对施工过程中出现的各类新情况、新问题，第一时间现场研判、集中会商，精准制定针对性整改和推进举措，有效破解施工堵点难点，保障项目整体施工进度平稳有序推进。

近期，在路家村敬老院施工现场检查时，发现已完工的地下消防水池存在变形问题。经现场核查，该问题系地面夯土恢复作业中，施工人员操作不规范、作业把控不到位，造成已固定成型的消防水池发生形变。发现问题后，工作人员立即现场叫停作业、开展应急协调，督促施工单位第一时间对接设备厂家技术人员赶赴现场勘查，精准研判损坏程度，科学制定合规可行的补救修复方案，全力消除工程质量隐患，确保项目施工质量达标。

