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盂地煤安发〔2026〕17号

盂县地方煤矿安全监督管理局
关于开展全县煤矿安全监控系统
专项检查工作的通知

各煤矿主体企业、各煤矿：
2026年5月22日，山西通洲集团留神峪煤业有限公司发生特别重大瓦斯爆炸事故，造成惨重人员伤亡与财产损失，教训极为深刻。为坚决遏制煤矿瓦斯重特大事故，国家矿山安全监察局于5月24日印发了《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的紧急通知》（矿安〔2026〕68号），阳泉市应急管理局、国家矿山安全监察局山西局监察执法七处于5月24日联合印发了《全市煤矿安全生产专项排查整治工作方案》（阳应急发〔2026〕17号）。根据文件精神要求及县委、县政府安排，为进一步规范全县煤矿安全监控系统日常管理，保障煤矿安全监控系统安全可靠正常运行，切实发挥安全监控系统在煤矿安全生产中的作用，全面提升煤矿监测正常化、精准化、智能化水平，决定开展全县煤矿安全监控系统专项检查。现将有关事项通知如下：
一、工作目标
开展全县煤矿安全监控系统检查，全面推进煤矿监测精准化工作，采取“现场检查、数据提取、设备抽查、实地标校”四种方式，实现煤矿监测监控“数据精准、分析精准、处置精准”，为煤矿安全生产服好务保好驾护好航，全面提升煤矿本质安全水平。
二、组织机构
为确保煤矿安全监控系统专项检查工作有序开展，县应急局成立领导组，负责对全县煤矿安全监控系统运行情况进行专项执法检查。
组  长：  韩新文
副组长：  刘国平 
检查组成员由县应急管理局通风安全监督管理股、煤矿安全监管专员、煤矿执法人员和专家人员组成。
三、专项检查时间
2026年6月8起至2026年7月底。
四、专项检查范围
所有正常生产建设的煤矿。
五、检查标准
1.《煤矿安全规程》（2025版）；
2.煤矿安全监控系统通用技术要求（AQ6201-2019）；
3.煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029-2019）；
六、专项检查内容
煤矿是否建立健全安全监控系统使用运维管理的专职机构，配齐人员、明确职责并认真履行职责；是否建立监测监控管理系统使用管理及运维制度；是否完成系统升级改造验收备案，功能是否健全，运行是否正常；监测监控系统设备安装、使用、维护是否符合《煤矿安全规程》、AQ1029-2019标准及省市主管部门文件要求；各类传感器的种类、报警值是否按规定设置；瓦斯超限、瓦斯异常情况处置是否及时合理，原因分析是否真实；监控系统的各类闭锁、断电功能是否有效，是否存在关闭、屏蔽、破坏安全监控系统，或者篡改、隐瞒、过滤、销毁其相关数据、信息的行为；煤矿井下现场调校是否规范；煤矿是否严格执行瓦斯超限立即“停止作业、停电撤人、采取措施、进行处理”的规定；是否建立瓦斯超限、一氧化碳超限等报警信息统计分析台账。
七、专项检查工作安排
此次煤矿安全监控系统专项检查工作分为自查自纠、全覆盖检查、总结评估三个阶段，各阶段具体工作安排如下：
（一）煤矿自查自纠阶段。各煤矿及上级企业自2026年6月8日—6月18日，按照文件所列具体内容，逐项开展自查自纠工作。对自查自纠过程中发现的问题，要制定整改方案，逐条制定从源头管控到治理整改的具体措施，明确整改时间和整改要求。自查自纠完成后，要形成自查自纠工作报告，报县局通风安全监督管理股。
（二）全覆盖检查阶段。6月19日至7月底为全覆盖检查阶段，县应急管理局组织通风、煤矿安全监管专员小组、执法人员和专家等人员，围绕煤矿安全监控系统检查主要内容和各煤矿自查自纠情况，开展全覆盖检查。检查期间发现监测监控系统数据造假等严重违法违规行为，一律依法依规从严从重处理。
（三）总结评估阶段。全覆盖检查完成后，县局将对本次专项检查工作情况和效果进行评估总结，对工作开展不到位的矿井，将继续联合开展“回头看”抽查工作。
八 、工作要求
（一）严格组织领导。煤矿企业要高度重视此项工作，认真开展自查自纠，切实做到隐患查找到位，整改到位。
（二）严格监督检查。检查组通过现场检查，督促煤矿企业进一步落实安全生产主体责任，强化安全监控系统能够持续正常使用和维护等工作，有效防范监控系统带病运行的发生。对构成重大事故隐患、违法违规行为的煤矿要依法严厉查处。
（三）严格督查纪律。本次专项整治检查，严格执行中央八项规定精神和党风廉政建设有关规定，廉洁自律，求真务实，确保检查工作圆满完成。
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