盂政办发〔2023〕70号

盂县人民政府办公室

关于印发《盂县城市更新试点实施方案》的

通  知

经开区、各有关乡镇、县直有关单位：

《盂县城市更新试点实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

盂县人民政府办公室

                            2023年8月31日

盂县城市更新试点实施方案

为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市关于“实施城市更新行动”的决策部署，建设阳泉市域副中心，打造宜居宜业宜游县城，加强盂县城市建设与更新的统筹规划，系统提升我县城市建设能级品质，建立城市更新长效机制，根据《山西省住房和城乡建设厅关于开展第一批省级城市更新试点工作的通知》（晋建设函[2022]1525号）要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照“体检先行、示范引路、统筹推进”的基本思路，以城市体检为切入口，以加快融入山西中部城市群为契机，深化落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力解决“城市病”等突出问题，改善人居环境，补齐城市短板，提升城市品质，推动城市结构调整优化，提高城市治理水平，进一步完善公共服务设施和公共活动空间，深入推进以县城为载体的城镇化建设，倾力打造宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市，持续推动盂县高质量发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）基本原则

以项目推进为抓手，开展城市更新行动，系统治理“城市病”，补齐城市短板，优化空间布局，改善生态环境，彰显城市特色，形成一批优秀的示范项目，推动建立城市更新长效机制，确保到2025年城市更新取得明显成效。

——以人为本，民生优先。把补短板、惠民生作为城市更新的根本出发点和落脚点，着力解决人民群众反映最为强烈的城市问题，着力完善城市基础设施和公共服务设施，全面改善城市人居环境，提升群众获得感、幸福感。

——规划引领，试点先行。贯彻落实盂县国土空间总体规划，按照城市空间布局和不同片区功能定位、资源禀赋，注重分区引导、分类制定政策。坚持自下而上的更新需求与自上而下的规划引导要求相结合，加大政策机制改革力度，试点先行、以点带面、项目化推进，探索城市更新的新模式、新路径、新机制，有序开展城市更新行动。

——彰显特色，延续文脉。注重城市历史文脉的延续，加强仇犹文化、忠义文化等盂县特色历史文化资源的保护利用，加强重点地段建设活动管控和建筑、雕塑设计引导，保护好传统文化基因，彰显城市特色，防止城市记忆消失和出现“千城一面、万楼一貌”。改善县城生态环境质量，实现“三分钟见绿、五分钟见园”，提高城市居住适宜性。

——政府引导，共同参与。遵循城市发展规律，转变城市发展方式，引导市场主体、居民和社会组织共同参与城市更新，实现决策共谋、建设共管、成果共享。

——因地制宜，量力而行。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，注重更新工作统筹谋划，统筹城市生产、生活、生态空间，优化城市功能布局。坚持城市体检评估先行，因地制宜细化工作举措。

（三）主要目标

至2023年，编制完成城市更新专项规划，建立城市更新项目库，初步形成工作机制和政策体系，推进一批具有示范意义的城市更新项目。至2024年，城市更新取得阶段性成果，城市形象、城市品质明显提升，人民生活更加便利舒适，探索出一整套符合盂县的城市更新制度框架、政策保障、实施路径和工作机制。至2025年，城市更新工作全面推进，持续创造生态宜居、安全韧性、健康舒适、交通便捷的城市环境，努力成为全省城市更新试点的示范城市，为全省城市更新行动提供可推广可复制的“盂县经验”。

（四）试点方向

在推进老旧小区改造、城市生态环境修复、城市公共服务设施建设、基础设施建设等城市更新重点工作任务中，探索资源型非典型山地县城的有机更新和绿色更新的工作机制、实施模式、政策措施、技术方法和管制制度等一套方法路径，走内涵式、集约型、绿色化城市高质量发展之路，启动和完成一批具有代表性和示范效应的城市更新项目，在补齐城市短板、解决城市突出问题的同时，探索建立符合盂县实际的城市更新工作机制、实施模式、政策措施、技术方法和管理制度，加快建设宜居宜业宜游的魅力盂县。总结可复制推广的经验做法，推动转变城市发展方式，推动城市高质量发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。
二、工作路径

（一）强化规划引领机制。依据盂县国土空间总体规划，结合盂县城市体检评估，于2023年年底前编制完成盂县城市更新专项规划，确定更新目标，划定城市更新单元和重点更新片区，提出更新策略，明确更新类型、重点更新内容、更新强度和实施时序。于2024年3月前编制完成盂县城市更新行动计划，明确更新片区实施主体和项目安排，及时制订更新片区策划方案和项目实施方案，确保顺利推进。
（二）强化更新管理机制。构建“单元规划—体检评估—城市设计—特色片区—计划储备—方案设计—项目实施—监督管理—常态运营”全链条城市更新管理模式，指导城市更新有序实施。
（三）强化政策激励机制。做好各项政策的创新和集成。2023年年底前，根据山西省、阳泉市城市更新相关政策性文件，明确盂县城市更新的工作机制、支持政策和管理制度等，制订完善项目土地、规划、产业、财税等方面的配套支持政策。
（四）强化长效运营机制。以盂县国有资产投资运营平台为主体推动城市更新实施。推进平台“投、建、管、运”一体联动，不断强化产业规划能力、招商能力和运营能力。探索多元投资模式，吸引央企、国企、民营企业等社会资本，通过设立更新基金、委托经营、参股投资等方式参与更新改造，持续拓宽资金渠道。
三、重点任务

（一）推进城镇老旧小区改造
聚焦“水电路气网梯安治”“菜食住行购、教科文卫体、老幼站厕园”改造内容，以“5-10分钟生活圈”明确改造单元，对县城内年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的老旧小区（含单栋住宅楼）按照基础类、完善类、提升类标准，合理确定改造内容，重点改造完善小区配套和市政基础设施，开展老旧小区抗震加固、建筑节能改造、养老设施改造、无障碍设施补建、多层住宅加装电梯、增加停车位等工作，提升环境品质和公共服务能力，因地制宜推进既有建筑节能改造，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。建立政府、居民、社会合理共担改造资金的“共同缔造”机制，健全“政府统筹、条块协作、部门齐抓共管”的工作机制，创新小区治理模式。到2025年，力争将县城内2000年前建成、部分2005年前建成的城镇老旧小区全部改造完成。

（二）推进棚户区和城中村改造
摸清待改造棚户区及棚户区内的文物、古建筑的数量、面积、类型等情况，区分轻重缓急，实现棚户区改造应改尽改，加快推进南坪村、西关村等棚户区和城中村改造项目，按照“谋划一批、实施一批、储备一批”的原则，认真筛选改造项目，完善项目储备库，对入库的项目，按照政策规定完善相关内容，加快前期手续办理，提高项目成熟度。
（三）优化完善公共服务设施布局
以构建完整居住社区，完善“5-10分钟社区生活圈”配套设施建设，提升居民生活品质为目标，严格公共服务设施配建标准，优化完善社区层面的公共服务设施布局。强化社区文化、教育、体育、医疗、社会福利等设施的建设，保障城镇居民基本公共服务质量。充分利用社区内空闲地、荒地和拆除违建腾空土地，推进街头绿地、口袋公园建设，实现3分钟见绿、5分钟进园。

（四）推进滨水空间生态环境治理
坚持以资源环境承载能力为刚性约束条件，以建设美好人居环境为目标，加强绿色生态网络建设，提升县城水环境质量，实施县城水系贯通和水系重构。保护县城自然山体水系，在保障安全和生态功能的基础上，稳步推进县城秀水河、香河、冷泉河生态修复治理工程，恢复滨水岸线绿化空间，增设滨水服务驿站，有机串联公共空间，探索滨水和腹地空间一体化改造，增加居民日常生活游憩空间。

（五）加强基础设施建设
完善县城交通路网及交通设施。深化落实盂县国土空间总体规划确定的路网体系，完善县城道路网结构，打通断头路，实现城区道路微循环。结合盂县停车设施专项规划，整合停车资源，增加城市公共停车场数量，新建停车场按标准建设新能源汽车充电设施。加快推进县城内国道239、金龙东街、双阳线等城市重要道路的改造建设工程。加快盂县智慧停车及充换储放一体化新型城市基础设施建设，完善城市停车配套体系。

强化市政基础设施建设。结合居住小区建设、完整社区建设、老旧小区改造、棚户区和城中村改造，进一步完善城市市政基础设施。加快推进石太高铁沿线盂县县城段污水主管网建设工程、盂县污水处理厂新建调节池项目以及盂县污水处理厂尾水人工湿地工程，加强城市垃圾处理，积极谋划盂县网络垃圾分类智能回收项目和盂县县城餐厨垃圾处理项目。

加强防灾能力建设。强化城市安全发展空间布局，统筹城市地上地下空间开发利用，推进城市防灾避险、应急救援、人防设施、消防站等空间（场所）建设，加快推进阳泉北站地下车库消防设施改造工程、盂县人防指挥部（1911工程）、城区排水防涝设施改扩建工程等城市防灾重点工程，聚焦重点领域和关键环节，强化智能化应用，实现城市安全风险源头管控、过程监测、预报预警、应急处置和综合治理。

（六）着力提升城市风貌
编制总体城市设计，从多层面科学确定城市风貌特色，制定提升城市风貌的具体措施。合理确定城市风貌分区，从建筑高度、建筑形式、建筑风格、建筑色彩、建筑第五立面等多个方面控制城市整体风貌；依法依规清理拆除“两违”建筑，整治乱搭乱建问题；严格城市占道围挡施工许可和管理，人性化规范设置各类设施，有序推进各类架空管线入廊入地，治理非法小广告，着力解决城市“空中蜘蛛网”“牛皮癣”等视觉污染；合理引导道路两侧机动车、共享单车有序停放；结合赵氏孤儿、仇犹古国、水神烈女等盂县特色文化打造文化IP，凸显县城历史文化魅力。谋划推进秀水西街、金龙东街等城市重要道路在道路断面、无障碍设计、交通标识、地面铺装、街道设施和建筑立面等多个方面的城市风貌提升。

（七）推动智慧城市建设

推进“新城建”与“新基建”融合发展。推动城镇市政基础设施智能化升级，改造水、电、气、热、社区智能化管理等重点领域终端系统；完善新能源汽车充电桩、换电站及车路协同基础设施；有序实施5G和智慧灯杆建设，逐步推进“多杆合一”，加快布局城市道路基础设施数字化信息系统；谋划推进盂县城市信息模型（CIM）基础平台建设，加快建设智能市政、智慧社区、智能建造，打造宜居韧性智慧城市。
（八）谋划推进老旧厂区改造
开展针对老旧厂区的现状调查，掌握老旧厂区用地类型、产权归属等信息，对可纳入城市更新工作范围的老旧厂区数量进行统计，明确老旧厂区的改造范围、更新改造和保护利用的方式。明确具有保护价值的工业遗存，支持由工业遗存转型为文化地标，融入盂县发展历史，传承历史记忆，植入功能业态，提升城市活力。研究制定老旧厂区“退二进三”更新机制，推动低效工业用地转型升级，联动周边社区，完善生产生活配套服务。探索老旧厂区成片集约改造实施路径，归并零散地块，统一土地整理、统一规划、统一公共基础设施配套、统一城市管理。重点探索县城内旧电厂、旧化肥厂、晋盂钢铁厂等老旧厂区的更新改造利用，优先用于城市创新创业、公共服务设施、基础设施等的配套建设。
四、实施步骤

（一）方案编制阶段（2023年12月前）

系统梳理盂县已编、在编城市更新相关规划和已开展、将要开展城市更新项目，梳理城市更新底图底数，根据更新目标，筛选更新影响因子，绘制盂县更新潜力一张图。以片区为基本更新单元，按照居住、公服、生态和绿地开敞空间、文化、商业、工业等类型，构建盂县城市更新动态项目库。

（二）试点推进阶段（2024年1月-2025年底）
明确更新工作路径。建立盂县更新统筹协调体制机制，明确县各部门工作职责，对接更新建设要求，确定试点范围、工作任务、实施步骤、时序安排、配套政策、保障措施等内容。

保障更新试点实施。制定盂县更新试点实施计划，有序开展试点工作。强化事前、事中、事后监管，保障试点工作有序进行。

（三）总结提升阶段（2026年1月-2026年底）
总结更新试点示范经验。分类型、分维度对盂县更新试点项目进行全面总结，学习借鉴其它试点城市先进做法，形成资源型非典型山地城市更新“盂县经验”。

开展更新试点经验推广。在总结盂县更新试点成果基础上，提炼可复制、可推广的更新经验，固化形成政策供给，为全面开展城市更新工作奠定基础。同时按照试点有关要求，迎接省对盂县试点工作的评估督查。

（四）持续推动阶段（2026年以后）
健全已经建立的城市更新运行机制，持续推动后续城市更新实施工作，不断总结优化城市更新实施中的新经验、新做法、新政策。

五、保障措施

（一）强化组织领导

建立部门联动的工作机制，明确职责分工，凝聚工作合力，形成齐抓共管、整体推进的工作格局。成立由党委和政府主要领导担任组长、相关部门主要负责同志为成员的城市更新工作领导小组，负责统筹推行城市更新的组织工作，研究制定相关政策，解决工作推进中的重大问题。领导小组下设办公室，设在县住房和城乡建设管理局，负责城市更新工作的统筹推进、督促检查、工作评估、情况通报等。

（二）强化体检机制
按照“体检先行、示范引路、统筹推进”的原则，建立“一年一体检、五年一评估”的常态化体检评估机，聚焦短板弱项，针对存在的“城市病”提出“诊疗”方案，为城市更新提供政策和项目谋划建议。

（三）强化资金保障

积极引导市场资本参与城市更新工作，探索引入多元化资金投入办法，发挥政府引导、社会资本参与的积极作用。加强与金融机构的合作，探索与城市更新配套的金融政策支持，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进民营资本投入城市更新。

（四）强化项目统筹
做好城市更新项目的摸底与储备工作，构建城市更新项目信息库；加大城市更新项目统筹工作，按照“点线连接、成片建设、分步实施”的原则推进项目建设，充分考虑不同类型项目的特点联动开发，以片区为单元策划更新项目。合理配套市政基础设施，完善城市片区功能，形成整体连片的城市空间更新改造；以城市更新改造为统领，整合保障性租赁住房、城镇老旧小区改造和棚户区、城中村改造等项目；在城市更新中，充分引入海绵城市、绿色建筑、装配式建筑等城市建设新理念、新产品、新技术，实现城市空间、城市功能、城市发展理念的全方位更新。

强化宣传保障

加强对国家城市更新有关政策的宣传力度，营造良好氛围，推动城市更新工作，鼓励公众参与，广泛收集民生诉求和建议，保障群众合法权益，增强群众的参与感、获得感、幸福感；创新宣传模式，采用“互联网+”、交互式、体验式等多种宣传方式，形成群众广泛参与、支持城市更新工作的局面。

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县法院，县检察院，各人民团体，
各新闻单位。

盂县人民政府办公室                          2023年8月31日印发


