强基础补短板

提升机构养老服务质量

为加强机构养老兜底服务水平，针对乡镇敬老院基础设施差、消防设施不完善等问题，县委、县政府将乡镇敬老院提升工程作为一项民生实事部署实施。

乡镇养老院提升工程，主要是对东梁乡、路家村镇等7个乡镇敬老院实施改造。主要建设内容为室内新增卫生间、加装墙板等服务设施，以及完善室外消火栓、封闭楼梯间等消防设施的完善。项目于2025年12月开工建设，目前已经完成东梁乡、仙人乡、南娄镇3个敬老院改造，剩余4个敬老院正有序推进，计划2026年7月底完工。

项目完工后，各乡镇敬老院设施更为完善，同时通过消防设施改造，将消除安全隐患，全面提升我县机构养老服务质量，不断增强老年人获得感、幸福感和安全感。

盂县民政局

2026年7月2日